## Slide 1
供应商风险分析智能体
项目进展汇报
汇报日期：2026年6月16日 | 版本：v0.3.0

## Slide 2
项目概述
面向企业采购与供应链管理的 AI 驱动风险分析平台，提供从数据采集、风险评估到智能决策的全链路能力。
核心功能
13 维度企业风险评分（财务/司法/经营/ESG）
实时舆情监控与情感分析
供应链风险传染图谱可视化
AI 智能对话（ReAct / Plan-Execute / 多 Agent）
扩展能力
风险预警与早期信号预测
宏观经济风险叠加（PMI、制裁筛查）
场景模拟（破产、供应中断）
RAG 知识库检索增强

## Slide 3
技术架构
前端技术栈
技术 | 用途
React 19 + TypeScript 6 | 核心框架
Vite 8 | 构建工具
React Query 5 | 数据获取与缓存
React Router 7 | 路由与深链接
Recharts 3 + ReactFlow 12 | 图表与图谱
Tailwind CSS 4 | 样式系统
后端技术栈
技术 | 用途
FastAPI + Pydantic v2 | API 框架
MongoDB 8 | 主数据库
Redis 7 | 缓存与任务队列
DeepSeek API | LLM 对话与分析
ChromaDB | 向量知识库
Docker Compose | 容器化部署

## Slide 4
功能模块完成度
12
功能模块
~95%
整体完成度
~70
API 端点
25
后端服务
模块 | 状态 | 模块 | 状态
风险看板 | 100% | 关系图谱 | 100%
企业风险评估 | 100% | ESG 评估 | 100%
告警中心 | 100% | 宏观风险分析 | 100%
舆情监控 | 100% | 场景模拟 | 100%
AI 智能对话 | 95% | 用户认证与权限 | 100%

## Slide 5
近一周优化升级
React Query · React Router · Bug 修复

## Slide 6
前端架构升级
React Query 数据层
问题：13 个组件各自手写数据获取，无缓存、无去重
改进：
React Query 统一数据获取
60s 缓存 + 自动去重 + 后台刷新
3 个共享 Hooks 集中管理
WebSocket 驱动缓存失效
React Router 路由层
问题：整数 tab + localStorage，无深链接
改进：
React Router v7，8 个路由
Layout + AuthGuard 组件
URL 深链接（如 /assess/海康威视）
浏览器前进/后退正常工作

## Slide 7
Bug 修复 & 功能调整
问题 | 修复方案 | 状态
风险矩阵点位置错误 | MongoDB 聚合查询返回告警数 | ✅
告警中心页面崩溃 | 后端返回包装对象，前端 select 提取 | ✅
SSE 解析事件错位 | currentEvent 移到循环外 | ✅
风险矩阵 tooltip 体验差 | 固定底部改为鼠标跟随浮窗 | ✅
智能对话格式错误重试 | 正则 JSON 提取 + 调试日志 | 🔄
供应商对比功能 | 整体移除，后端 API 保留 | ✅

## Slide 8
当前待解决问题
问题 | 严重度 | 状态
智能对话 JSON 格式错误重试 | 中 | 已加调试日志
前端零测试覆盖 | 高 | 升级计划已制定
硬编码密码 123456（5 个文件） | 高 | 升级计划已制定
无 CSRF 防护 | 中 | SameSite=Lax 部分防护
Docker 容器以 root 运行 | 中 | 升级计划已制定
无审计日志 | 低 | 升级计划已制定

## Slide 9
企业级升级计划
5 阶段 · 21 任务 · 13-18 次会话

## Slide 10
升级计划：安全 + 测试
阶段一：安全加固 🔴 最高优先级
外部化硬编码凭据（5 个文件）
Cookie 安全 + CORS 收紧
密码验证 + 管理员加固
Docker 非 root + 网络隔离
阶段二：后端测试 🟠 高优先级
Pytest 配置 + 测试 DB 隔离
认证/风险/告警服务测试
天眼查/LLM 外部服务 Mock
阶段三：前端测试 🟠 高优先级
Vitest + Testing Library
API 工具函数 + 组件冒烟测试

## Slide 11
升级计划：质量 + 运维 + 目标
阶段四：代码质量 🟡 中优先级
死代码清理 + TS 严格模式
设计令牌提取 + Toast 通知
移除 Celery/Flower 依赖
阶段五：运维改进 🟡 中优先级
结构化请求日志中间件
.dockerignore + CI 流水线
审计日志基础
整体目标
维度 | 当前 → 目标
安全 | 🔴 硬编码 → 🟢 全外部化
测试 | 🔴 零覆盖 → 🟢 >60%
质量 | 🟡 死代码 → 🟢 TS strict
运维 | 🟡 无 CI → 🟢 自动化

## Slide 12
总结
已完成 — 核心功能全部上线 · 前端架构现代化 · 容器化部署 · 可观测性基础
正在推进 — 智能对话 JSON 解析稳定性优化
下一步 — 安全加固 → 测试建设 → 质量提升 → 运维完善